| TÊN BỘ, NGÀNH | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |
|  | ……, ngày tháng năm |

KẾ HOẠCH

Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của

<bộ, ngành > giai đoạn 2021 – 2025

(Bàn hành kèm theo Quyết định số  … ngày    tháng    năm của …)

Căn cứ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin mạng;

Căn cứ Nghị định 73/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ Quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 66/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

Căn cứ Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”;

Căn cứ Thông tư số 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến và bảo đảm khả năng truy cập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến (sau đây gọi chung là cổng thông tin điện tử) của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 39/2017/TT-BTTTT ngày 15/12/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt “Chương trình thúc đẩy, hỗ trợ chuyển đổi IPv6 cho cơ quan nhà nước giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Văn bản số 1541/BTTTT-VNNIC ngày 17/5/2019 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường triển khai ứng dụng IPv6 trên mạng lưới, dịch vụ của cơ quan Nhà nước; Văn bản 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn mô hình tham chiếu về kết nối mạng cho Bộ, ngành, địa phương;

Xét đề nghị của …….

Bộ trưởng … ban hành Kế hoạch Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của <Bộ, ngành> giai đoạn 2021 - 2025 như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, PHẠM VI

1. Mục tiêu

- Chuyển đổi từ địa chỉ Internet thế hệ 4 (IPv4) sang địa chỉ Internet thế hệ 6 (IPv6) (sau đây gọi tắt là chuyển đổi IPv6) cho mạng máy tính kết nối Internet, mạng nội bộ (LAN), mạng diện rộng (WAN), Trung tâm tích hợp dữ liệu, các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng, thiết bị công nghệ thông tin (CNTT) của <Bộ, ngành >.

- Thống nhất nội dung, cách thức, lộ trình triển khai chuyển đổi IPv6 cho các hệ thống CNTT, Internet, mạng truyền số liệu chuyên dùng của <Bộ, ngành>.

- Chuyển đổi IPv6 để sẵn sàng về công nghệ, bảo đảm cho sự phát triển bền vững của mạng Internet trong triển khai Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

2. Yêu cầu

- Triển khai chuyển đổi IPv6 bảo đảm đồng bộ, an toàn, kết nối thông suốt, có phương án dự phòng, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chỉ đạo, điều hành <Bộ, ngành>. Tiến hành thử nghiệm, đánh giá chất lượng, sự ổn định của các hệ thống, thiết bị, ứng dụng trước khi thực hiện chuyển đổi chính thức.

- Kết hợp công tác chuyển đổi IPv6 với kiến trúc lại hệ thống, hạ tầng mạng, dịch vụ công nghệ thông tin theo hướng hiện đại theo mô hình tham chiếu về kết nối mạng của Bộ, ngành, địa phương tại văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW ngày 31/01/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Bám sát các mục tiêu của Chương trình IPv6 For Gov giai đoạn 2021-2025 ban hành theo Quyết định số 38/QĐ-BTTTT ngày 14/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

3. Phạm vi

- Chuyển đổi IPv6 toàn bộ hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin thông tin của <Bộ, ngành> và các đơn vị trực thuộc.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 1: Giai đoạn chuẩn bị

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu của việc chuyển đổi IPv6; Tạo chuyên mục/tin bài Chuyển đổi IPv6 trên Cổng thông tin điện tử của <Bộ, ngành >.

- Thuê đơn vị tư vấn phối hợp với Đơn vị chuyên trách CNTT thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng, mức độ sẵn sàng, nhu cầu cần chuyển đổi và thực hiện việc chuyển đổi bảo đảm đầy đủ, chi tiết cho toàn bộ mạng máy tính và các hệ thống thông tin; xây dựng mô hình kiến trúc hiện đại cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của <Bộ, ngành>.

- Đăng ký với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) – Bộ Thông tin và Truyền thông địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng (ASN) độc lập; Quy hoạch địa chỉ IPv4, IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hạ tầng và các hệ thống thông tin tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của <Bộ, ngành>.

- Tập huấn, đào tạo cho các cán bộ chuyên trách và bán chuyên trách để phối hợp, thực hiện chuyển đổi tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

- Các đơn vị trực thuộc có Trung tâm dữ liệu, mạng lưới dùng riêng cần chủ động xây dựng kế hoạch và chuyển đổi IPv6 theo kế hoạch chung của <Bộ, ngành>.

- Bố trí kinh phí đảm bảo việc thực hiện chuyển đổi trên cơ sở khảo sát, đánh giá thực tế và nâng cấp hạ tầng, mạng lưới theo hướng hiện đại của đơn vị tư vấn và Đơn vị chuyên trách CNTT; xây dựng Đề án chuyển đổi IPv6 cho <Bộ, ngành>.

2. Giai đoạn 2: Giai đoạn kết nối, thử nghiệm và chuyển đổi chính thức một số hệ thống tại Trung tâm tích hợp dữ liệu.

- Làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và yêu cầu hỗ trợ đồng thời cả IPv4/IPv6 trên đường truyền Internet; quảng bá vùng địa chỉ IPv6 của <Bộ, ngành> trên Internet Việt Nam và Internet toàn cầu.

- Làm việc với Trung tâm Internet Việt Nam để triển khai kết nối trực tiếp với Trạm trung chuyển lưu lượng Internet quốc gia (VNIX).

- Làm việc với Cục Bưu điện Trung ương để kết nối IPv6 với mạng truyền số liệu chuyên dùng.

- Thực hiện chuyển đổi IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu <Bộ, ngành>; thử nghiệm chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng nội bộ LAN và Wifi kết nối Internet tại trụ sở của <Bộ, ngành>. Thực hiện chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử của <Bộ, ngành>.

-  Đánh giá sau thử nghiệm để có phương án chuyển đổi chính thức và triển khai tổng kết giai đoạn 2.

3. Giai đoạn 3: Chuyển đổi chính thức trong toàn <Bộ, ngành>.

- Thực hiện chuyển đổi IPv6 cho các mạng LAN, mạng WAN (phối hợp với Trung tâm Internet Việt Nam và Cục Bưu điện Trung ương – Bộ TT&TT).

- Chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin; Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại.

- Thử nghiệm công nghệ thuần IPv6 (IPv6-Only) cho một số hệ thống độc lập, ít ảnh hưởng đến các hệ thống khác như: hội nghị truyền hình, IoT, hệ thống thông tin nội bộ.

- Tổng kết đánh giá Kế hoạch.

(Chi tiết các nhiệm vụ tại Phụ lục kèm theo)

III. KINH PHÍ

Nguồn kinh phí: Ngân sách Nhà nước

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đơn vị chuyên trách CNTT của <Bộ, ngành>

- Chủ trì công tác báo cáo, tham vấn cho Lãnh đạo <Bộ, ngành> về việc xây dựng, triển khai kế hoạch chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ công nghệ thông tin của <Bộ, ngành>.

- Thực hiện việc đăng ký địa chỉ IPv6, IPv4, số hiệu mạng ASN độc lập với Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) - Bộ Thông tin và Truyền thông; quy hoạch địa chỉ IPv6 cho hệ thống dịch vụ, hệ thống quản lý, hệ thống công nghệ thông tin của <Bộ, ngành>.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức truyền thông, đào tạo, tập huấn.

- Thực hiện triển khai chuyển đổi IPv6 tại Trung tâm tích hợp dữ liệu; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện các giải pháp chuyển đổi an toàn và hiệu quả.

- Chủ trì thuê tư vấn thực hiện công tác khảo sát, đánh giá, xây dựng chi tiết kế hoạch, lộ trình chuyển đổi và dự toán kinh phí để triển khai thực hiện.

- Thẩm định, tham gia ý kiến thẩm định các đề nghị của ngành, của các cấp trong việc mua sắm thiết bị, phần mềm, thuê dịch vụ CNTT và yêu cầu phải hỗ trợ tính năng IPv6.

2. Đơn vị phụ trách tài chính

Phối hợp với Đơn vị chuyên trách CNTT của <Bộ, ngành> đề xuất báo cáo Bộ trưởng/Thủ trưởng bố trí kinh phí triển khai các nhiệm vụ trong kế hoạch; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng kinh phí được giao theo quy định.

3. Các đơn vị khác

- Thực hiện nghiêm túc lộ trình chuyển đổi IPv6 trong việc xây dựng, ban hành kế hoạch cho hệ thống CNTT, Internet của đơn vị theo kế hoạch chung của <Bộ, ngành>.

- Phối hợp với Đơn vị chuyên trách CNTT của <Bộ, ngành> thực hiện rà soát hệ thống mạng máy tính và các hệ thống thông tin chuyên ngành khác của đơn vị để xây dựng phương án, bố trí nguồn lực và tổ chức thực hiện.

- Khi đầu tư, mua sắm thiết bị, phần mềm, triển khai các dự án, thuê dịch vụ CNTT phải lựa chọn giải pháp bảo đảm bắt buộc có hỗ trợ đồng thời cả công nghệ IPv4 và IPv6.

Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6 cho mạng, dịch vụ và hệ thống thông tin trong cơ quan nhà nước của <Bộ, ngành> giai đoạn 2021-2025./.

PHỤ LỤC

NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI IPV4 SANG IPV6 CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN

CỦA <BỘ, NGÀNH> GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-…. ngày      /      /20… của …….)

| STT | Nội dung | Nhiệm vụ | Chủ trì | Phối hợp | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Giai đoạn 1 – Chuẩn bị |  |  |  | III-IV/2021 |
| 1.1 | Đào tạo, truyền thông | Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu việc chuyển đổi IPv6; Tạo chuyên mục chuyển đổi IPv6 trên Cổng thông tin điện tử, đăng tải bài viết về chuyển đổi IPv6. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
|  |  | Tổ chức hoặc tham gia tập huấn, đào tạo về công nghệ IPv6 | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ TTTT | … |
| 1.2 | Xây dựng kế hoạch | - Rà soát, đánh giá tổng thể hệ thống mạng, dịch vụ CNTT của <Bộ, ngành>; lên phương án thay thế, nâng cấp, mua sắm bổ sung phần mềm, thiết bị đảm bảo yêu cầu. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
|  |  | - Lập kế hoạch hoặc đề án chuyển đổi IPv6; xây dựng dự toán kinh phí triển khai Kế hoạch. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
| 1.3 | Chuẩn bị và tiến hành quy hoạch tài nguyên số | - Rà soát hiện trạng tài nguyên địa chỉ IPv4, IPv6, ASN của <Bộ, ngành>; Thực hiện đăng ký IPv4, IPv6, ASN độc lập với Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ Thông tin và Truyền thông. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
|  |  | - Quy hoạch địa chỉ IP cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT của <Bộ, ngành>. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
| 1.4 | Thuê chuyên gia tư vấn (nếu cần) | - Thuê chuyên gia tư vấn/doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch, rà soát, đánh giá hiện trạng hạ tầng, hệ thống mạng, dịch vụ CNTT và lên phương án thay thế, mua sắm, nâng cấp phần mềm, thiết bị. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
| 1.5 | Thuê doanh nghiệp triển khai (nếu cần) | Thuê doanh nghiệp triển khai IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT cơ quan nhà nước | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
| II | Giai đoạn 2 – Kết nối, thử nghiệm |  |  |  | IV/2021 -I/2022 |
| 2.1 | Bổ sung, thay thế thiết bị (nếu cần) | Chuẩn bị, bổ sung thiết bị để triển khai công tác quy hoạch, nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống mạng, dịch vụ CNTT | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
| 2.2 | Thực hiện kết nối, định tuyến qua IPv4/IPv6 | Quy hoạch mạng hiện đại, kết nối đa hướng theo mô hình tham chiếu kết nối mạng Bộ, ngành, địa phương theo Văn bản số 273/BTTTT-CBĐTW | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
|  |  | Làm việc với ISP: + Yêu cầu đường truyền Internet hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6. + Yêu cầu quảng bá vùng địa chỉ IPv4, IPv6, ASN độc lập trên Internet toàn cầu. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet (ISP) | … |
|  |  | Làm việc với VNNIC để kết nối với VNIX quốc gia qua IPv4/IPv6. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ TTTT | … |
|  |  | Làm việc với Cục BĐTW để kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng qua IPv6. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Cục Bưu điện Trung ương – Bộ TTTT | … |
| 2.3 | Nâng cấp phần mềm, ứng dụng hỗ trợ IPv4/IPv6 | - Rà soát, làm việc và yêu cầu đơn vị cung cấp phần mềm, ứng dụng, giải pháp, thuê ngoài dịch vụ CNTT hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Doanh nghiệp cung cấp ứng dụng, phần mềm | … |
| 2.4 | Thử nghiệm ứng dụng, dịch vụ với IPv6. | - Thử nghiệm ứng dụng IPv6 cho phần mạng kết nối Internet, dịch vụ DNS và Website. - Thử nghiệm với hệ thống mạng LAN, Wifi kết nối Internet sử dụng IPv6. - Thử nghiệm chuyển đổi IPv6 cho 01 chuyên trang nhỏ của Cổng thông tin điện tử và triển khai chuyển đổi IPv6 cho Cổng thông tin điện tử. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ triển khai IPv6 (nếu có) | … |
| 2.5 | Tổ chức/Tham gia đào tạo (nếu cần thiết) | Tổ chức/Tham gia đào tạo, tập huấn nhân sự về công nghệ IPv6 | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ TTTT | … |
| 2.6 | Đánh giá sau thử nghiệm và giai đoạn 2 | - Đánh giá kết quả sau thử nghiệm; đánh giá kết quả giai đoạn 2. - Triển khai tiếp kế hoạch hoặc điều chỉnh giai đoạn 3 của Kế hoạch. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
| III | Giai đoạn 3 – Chuyển đổi |  |  |  | 2022-2025 |
| 3.1 | Bổ sung, thay thế thiết bị (nếu cần) | Chuẩn bị, bổ sung thiết bị để triển khai công tác chuyển đổi hoàn toàn IPv6 cho hệ thống mạng, dịch vụ CNTT. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |
| 3.2 | Chuyển đổi IPv6 cho Trung tâm tích hợp dữ liệu | - Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống mạng lõi, kết nối Internet đa hướng. - Chuyển đổi IPv6 cho hệ thống DNS. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ triển khai IPv6 (nếu có) | … |
|  |  | Chuyển đổi IPv6 cho các Cổng thông tin điện tử và Cổng dịch vụ công. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ triển khai IPv6 (nếu có) | … |
|  |  | Chuyển đổi IPv6 các hệ thống thông tin khác, các dịch vụ Internet cơ bản: Email, phần mềm ứng dụng nội bộ … | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ triển khai IPv6 (nếu có) | … |
| 3.3 | Chuyển đổi IPv6 cho kết nối WAN tới các đơn vị | - Mở rộng triển khai mạng LAN. - Thực hiện chuyển đổi hỗ trợ đồng thời IPv4/IPv6 cho mạng diện rộng (WAN) | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ triển khai IPv6 (nếu có) | … |
| 3.4 | Tổ chức/Tham gia đào tạo (nếu cần thiết) | Tổ chức/Tham gia đào tạo, tập huấn nhân sự về công nghệ IPv6; ưu tiên đào tạo công nghệ IPv6-only, IPv6 cho Internet vạn vật (IoT), thành phố thông minh (Smart City) | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Trung tâm Internet Việt Nam – Bộ TTTT | … |
| 3.5 | Hoàn thiện chuyển đổi IPv6, thử nghiệm IPv6-only | - Chuyển đổi toàn bộ hệ thống công nghệ thông tin (IT) nội bộ. - Chuyển đổi các dịch vụ có kết nối Internet còn lại. - Thử nghiệm dịch vụ thuần IPv6. - Sẵn sàng triển khai mạng thuần IPv6. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ triển khai IPv6 (nếu có) | … |
| 3.6 | Tổng kết, đánh giá triển khai Kế hoạch | Tổ chức hội nghị, hoạt động tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Kế hoạch. | Cục CNTT/Trung tâm CNTT | … | … |

Thiết lập nguồn kinh phí riêng hoặc trích từ nguồn kinh phí phục vụ phát triển ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số.